Entwicklung einer standardisierten Steuerungssoftware

für eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel der A 8

zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen (SSW-SBA-A8)

Prüfprozedur / Prüfprotokoll

SWE 7.6 Steuerungskern SBA

| Version | 2.0 |
| --- | --- |
| Stand | 10.05.10 |
| Produktzustand | akzeptiert |
| Datei | input.doc |
| Projektkoordinator | Herr Dr. Bettermann |
| Projektleiter | Herr Jeschke |
| Projektträger | Regierungspräsidium Tübingen Landesstelle für Straßentechnik Heilbronner Straße 300 - 302 70469 Stuttgart |
| Ansprechpartner | Herr Jeschke |

# Allgemeines

## Verteiler

| Organisationseinheit | Name | Anzahl Kopien | Vermerk |
| --- | --- | --- | --- |
| PG SSW-SBA-A8 | Herr Dr. Bettermann Herr Jeschke Herr Hannes Herr Keefer Herr Zipperle | 1 |  |
| PTV | Herr Balz Herr Frik Herr Schütze Herr Hahn | 1 |  |

## Änderungsübersicht

| Version | Datum | Kapitel | Bemerkungen | Bearbeiter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19.04.10 | alle | Ersterstellung | Dambach-Werke |
| 2.0 | 10.05.10 | alle | Überführung in Zustand akzeptiert | PTV |

## Inhaltsverzeichnis

0	Allgemeines	2

0.1	Verteiler	2

0.2	Änderungsübersicht	2

0.3	Inhaltsverzeichnis	3

0.4	Abkürzungsverzeichnis	4

0.5	Definitionen	4

0.6	Referenzierte Dokumente	4

0.7	Abbildungsverzeichnis	5

0.8	Tabellenverzeichnis	5

1	Identifikation von Prüfgegenstand und Prüffall	6

2	Arbeitsanleitung	7

2.1	Vorbereitung	7

2.1.1	Voraussetzung	7

2.1.2	Vorbereitung	7

2.2	Durchführung	7

2.3	Nachbearbeitung	8

2.3.1	Ergebnissicherung	8

2.3.2	Ergebnisauswertung	8

3	Prüfprotokoll	9

3.1	Prüfszenario1: Priorisierung und Überlagerung von Schaltan-forderungen	9

3.2	Prüfszenario2: Verschiebung von Schaltanforderungen	9

3.3	Prüfszenario3: Querabgleich	9

3.4	Prüfszenario4: Längsabgleich	10

3.5	Prüfszenario5: Ausfallbehandlung	10

3.6	Prüfszenario6: Zeitlicher Nachlauf von Schaltungen	11

3.7	Prüfszenario7: Verriegelung von Schaltungen	11

3.8	Prüfszenario8: Sonderfälle im Längs- und Querabgleich	11

3.9	Prüfszenario9: Notwendige Schaltungen	11

3.10	Prüfszenario10: Vorgabe externer Schaltanforderungen	12

## Abkürzungsverzeichnis

Die für das Projekt relevanten Abkürzungen werden in einem separaten Dokument [AbkSSWSBAA8] zusammengefasst.

## Definitionen

Die für das Projekt relevanten Begriffe werden in einem separaten Dokument [GlossarSSWSBAA8] erläutert.

## Referenzierte Dokumente

| AbkSSWSBAA8 | Abkürzungsverzeichnis für das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller Stand: Abk_SSW_SBA_A8 |
| --- | --- |
| GlossarSSWSBAA8 | Glossar für das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller Stand: Glossar_SSW_SBA_A8 |
| PrSpez | Prüfspezifikation zur Entwicklung einer standardisierten Steuerungssoftware für eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel der A8 zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen, aktueller Stand: PrSpez_SSW_SBA_A8 |

## Abbildungsverzeichnis

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1-1: Allgemeine Informationen zur SWE Steuerungskern SBA	6

Tabelle 2-1: Übersicht JUnit Tests	8

Tabelle 2-1: Prüfprotokoll Prüfszenario1	9

Tabelle 2-1: Prüfprotokoll Prüfszenario2	9

Tabelle 2-1: Prüfprotokoll Prüfszenario3	9

Tabelle 2-1: Prüfprotokoll Prüfszenario4	10

Tabelle 2-1: Prüfprotokoll Prüfszenario5	10

Tabelle 2-1: Prüfprotokoll Prüfszenario6	11

Tabelle 2-1: Prüfprotokoll Prüfszenario7	11

Tabelle 2-1: Prüfprotokoll Prüfszenario8	11

Tabelle 2-1: Prüfprotokoll Prüfszenario9	11

Tabelle 2-1: Prüfprotokoll Prüfszenario10	12

# Identifikation von Prüfgegenstand und Prüffall

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über allgemeine Informationen der zu prüfenden Software-Einheit.

| Name der SWE | Steuerungskern SBA |
| --- | --- |
| Nummer der SWE | 7.6 |
| Segment | 7 Steuerung |
| Typ | Applikation |

Tabelle 1-1: Allgemeine Informationen zur SWE Steuerungskern SBA

Die Prüfprozedur bezieht sich auf die in [PrSpez] beschriebenen Prüffälle der SWE.

# Arbeitsanleitung

## Vorbereitung

### Voraussetzung

Aufgabe dieser SWE ist es, die von den einzelnen Steuerungsalgorithmen resultierenden Maßnahmenanforderungen miteinander abzugleichen und in eine übergreifende, schlüssige und StVO-konforme Schaltanforderung unter Berücksichtigung von Geräteausfällen für die gesamte Anlage umzuwandeln.

Für die Durchführung der Tests werden folgende Applikationen benötigt:

- Kernsystem

- Applikation SWE „Steuerungskern SBA“

Als weitere Voraussetzung muss im Datenverteiler das Teilmodell SSW SBA Global (kb.tmSSwSbaGlobal) vorhanden sein. In der Konfiguration müssen alle Objekte konfiguriert sein, die für die Durchführung der in der Prüfspezifikation beschriebenen Prüffälle benötigt werden.

### Vorbereitung

Das Kernsystem wird gestartet.

Die Prüfung der SWE erfolgt mit JUnit-Tests. Da die für die Durchführung der Prüfung benötigte Parametrierung innerhalb der JUnit-Tests erfolgt, sind keine weiteren Vorbereitungen notwendig.

## Durchführung

Die Durchführung der Prüfungen erfolgt mit JUnit-Tests. Diese Test können aus einer Eclipse Umgebung heraus oder über Batch bzw. Shell Dateien ausgeführt werden.

Hierbei existiert für jedes zu prüfende Prüfszenario ein eigener JUnit-Test. In diesem JUnit Test werden die für die Durchführung der Prüfung benötigten Anforderungen generiert und die entsprechenden Parameter gesetzt. Nach Durchlaufen der SWE wird das gelieferte Ergebnis mit dem erwarteten Ergebnis verglichen.

Für jedes Prüfszenario existiert eine Batch (Shell) -Datei die folgende Aufgabe hat:

- Starten der SWE mit der für die Durchführung der Tests benötigten Aufrufparameter

- Durchführen der JUnit Tests.

Für die SWE Steuerungskern SBA existieren folgende Batch (Shell) Dateien:

| Prüfszenario1: Priorisierung und Überlagerung von Schaltanforderungen [PrSpez] Kapitel 5.1.1 | Pruefszenario1.bat (.sh) |
| --- | --- |
| Prüfszenario2: Verschiebung von Schaltanforderungen [PrSpez] Kapitel 5.1.2 | Pruefszenario2.bat (.sh) |
| Prüfszenario3: Querabgleich [PrSpez] Kapitel 5.1.3 | Pruefszenario3.bat (.sh) |
| Prüfszenario4: Längsabgleich [PrSpez] Kapitel 5.1.4 | Pruefszenario4.bat (.sh) |
| Prüfszenario5: Ausfallbehandlung [PrSpez] Kapitel 5.1.5 | Pruefszenario5.bat (.sh) |
| Prüfszenario6: Zeitlicher Nachlauf von Schaltungen [PrSpez] Kapitel 5.1.6 | Pruefszenario6.bat (.sh) |
| Prüfszenario7: Verriegelung von Schaltungen [PrSpez] Kapitel 5.1.7 | Pruefszenario7.bat (.sh) |
| Prüfszenario8: Sonderfälle im Längs- und Querabgleich [PrSpez] Kapitel 5.1.8 | Pruefszenario8.bat (.sh) |
| Prüfszenario9: Notwendige Schaltungen [PrSpez] Kapitel 5.1.9 | Pruefszenario9.bat (.sh) |
| Prüfszenario10: Vorgabe externer Schaltanforderungen [PrSpez] Kapitel 5.1.10 | Pruefszenario10.bat (.sh) |

Tabelle 2-2: Übersicht JUnit Tests

## Nachbearbeitung

### Ergebnissicherung

Als Ergebnissicherung werden die Logfiles der Batch (Shell) Dateien gesichert.

### Ergebnisauswertung

Da die Einzelergebnisse in den JUnit-Tests erfolgt sind, muss nur überprüft werden, ob die JUnit Tests erfolgreich waren.

# Prüfprotokoll

## Prüfszenario1: Priorisierung und Überlagerung von Schaltan-forderungen

| Prüffall | Ergebnis entspricht der Beschreibung |
| --- | --- |
| Prüffall 1.1: Überlagerung von Sonderprogrammen untereinander | Ja Nein |
| Prüffall 1.2: Überlagerung von Sonderprogrammen untereinander – Abhängige Zeichen | Ja Nein |
| Prüffall 1.3: Überlagerungen von einzelnen WZG-Typen | Ja Nein |
| Prüffall 1.4: Überlagerung Automatikprogramme und Handprogramme | Ja Nein |
| Prüffall 1.5: Überlagerung von Handprogrammen unterschiedlicher Priorität | Ja Nein |
| Prüffall 1.6: Überlagerung von Handprogramm und Vorortschaltung | Ja Nein |
| Prüffall 1.7: Überlagerung von Handprogramm und Autarker Betrieb | Ja Nein |

Tabelle 3-3: Prüfprotokoll Prüfszenario1

## Prüfszenario2: Verschiebung von Schaltanforderungen

| Prüffall | Ergebnis entspricht der Beschreibung |
| --- | --- |
| Prüffall 2.1: Verschiebung einer Schaltanforderung auf den Vorgänger | Ja Nein |
| Prüffall 2.2: Priorisierung und Verschiebung einer Schaltanforderung auf den Vorgänger | Ja Nein |
| Prüffall 2.3: Priorisierung und Rekursive Verschiebung einer Schaltanforderung auf den Vorgänger | Ja Nein |

Tabelle 3-4: Prüfprotokoll Prüfszenario2

## Prüfszenario3: Querabgleich

| Prüffall | Ergebnis entspricht der Beschreibung |
| --- | --- |
| Prüffall 3.1: Monotonie Geschwindigkeitsbeschränkungen bei erlaubter Geschwindigkeitsdifferenz von 0 km/h | Ja Nein |
| Prüffall 3.2: Monotonie Geschwindigkeitsbeschränkungen bei erlaubter Geschwindigkeitsdifferenz von 20 km/h | Ja Nein |
| Prüffall 3.3: Querabgleich WZG-Typ „WVZ B“ / „WVZ C“ Überholverbote | Ja Nein |
| Prüffall 3.4: Querabgleich WZG-Typ „WVZ B“ / „WVZ C“ Gefahrenstelle | Ja Nein |
| Prüffall 3.5: Querabgleich WZG-Typ „WVZ B“ / „WVZ C“ Gleichheit | Ja Nein |

Tabelle 3-5: Prüfprotokoll Prüfszenario3

## Prüfszenario4: Längsabgleich

| Prüffall | Ergebnis entspricht der Beschreibung |
| --- | --- |
| Prüffall 4.1: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ A“ – Erzeugung Geschwindigkeitstrichter | Ja Nein |
| Prüffall 4.2: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ A“ – Anpassung Geschwindigkeitstrichter | Ja Nein |
| Prüffall 4.3: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ A“ – Füllen von Lücken | Ja Nein |
| Prüffall 4.4: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ A“ – Sprünge in Geschwindigkeitsbeschränkungen | Ja Nein |
| Prüffall 4.5: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ A“ – Verdoppelung auf Vorgänger | Ja Nein |
| Prüffall 4.6: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ A“ – Verdoppelung auf Nachfolger | Ja Nein |
| Prüffall 4.7: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ B“ / „WVZ C“ – Verdoppelung auf Vorgänger | Ja Nein |
| Prüffall 4.8: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ B“ / „WVZ C“ – Verdoppelung auf Nachfolger | Ja Nein |
| Prüffall 4.9: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ B“ / „WVZ C“ – Füllen von Lücken | Ja Nein |

Tabelle 3-6: Prüfprotokoll Prüfszenario4

## Prüfszenario5: Ausfallbehandlung

| Prüffall | Ergebnis entspricht der Beschreibung |
| --- | --- |
| Prüffall 5.1: Ausfall WZG-Typ „WVZ A“ – Dauerlichtzeichen | Ja Nein |
| Prüffall 5.2: Ausfall WZG-Typ „WVZ A“ – Dauerlichtzeichen Dunkel | Ja Nein |
| Prüffall 5.3: Unterschiedliche Geschwindigkeitsbeschränkungen WZG-Typ „WVZ A“ – ohne lokale Ersetzung | Ja Nein |
| Prüffall 5.4: Unterschiedliche Geschwindigkeitsbeschränkungen WZG-Typ „WVZ A“ – mit lokaler Ersetzung | Ja Nein |
| Prüffall 5.5: Gleiche Geschwindigkeitsbeschränkungen WZG-Typ „WVZ A“ – ohne lokaler Ersetzung | Ja Nein |
| Prüffall 5.6: Ausfall WZG-Typ „WVZ A“ – Aktivierung FailSafe-Schaltung | Ja Nein |
| Prüffall 5.7: Ausfall WZG-Typ „WVZ B“ | Ja Nein |
| Prüffall 5.8: Ausfall WZG-Typ „WVZ B“ – mit lokaler Ersetzung | Ja Nein |
| Prüffall 5.9: Ausfall WZG-Typ „WVZ B“ – Verschiebung auf Vorgänger |  |

Tabelle 3-7: Prüfprotokoll Prüfszenario5

## Prüfszenario6: Zeitlicher Nachlauf von Schaltungen

| Prüffall | Ergebnis entspricht der Beschreibung |
| --- | --- |
| Prüffall 6.1: Zeitlicher Nachlauf WZG-Typ „WVZ A“ - 0 Minuten | Ja Nein |
| Prüffall 6.2: Zeitlicher Nachlauf WZG-Typ „WVZ A“ - n Minuten | Ja Nein |
| Prüffall 6.3: Zeitlicher Nachlauf WZG-Typ „WVZ B“ – Zusammenfassung von Aufhebungen | Ja Nein |

Tabelle 3-8: Prüfprotokoll Prüfszenario6

## Prüfszenario7: Verriegelung von Schaltungen

| Prüffall | Ergebnis entspricht der Beschreibung |
| --- | --- |
| Prüffall 7.1: Verriegelung mit „Allgemeiner Verriegelungsmatrix“ | Ja Nein |
| Prüffall 7.2: Verriegelung mit „Spezieller Verriegelungsmatrix“ | Ja Nein |

Tabelle 3-9: Prüfprotokoll Prüfszenario7

## Prüfszenario8: Sonderfälle im Längs- und Querabgleich

| Prüffall | Ergebnis entspricht der Beschreibung |
| --- | --- |
| Prüffall 8.1: Wiederholung Längs- und Querabgleich – Maximale Iterationen 1 | Ja Nein |
| Prüffall 8.2: Wiederholung Längs- und Querabgleich – Maximale Iterationen 10 | Ja Nein |
| Prüffall 8.3: Wiederholung Längs- und Querabgleich – mit Ausfallbehandlung und Verschiebung | Ja Nein |
| Prüffall 8.4: Wiederholung Längs- und Querabgleich – Handprogramm | Ja Nein |

Tabelle 3-10: Prüfprotokoll Prüfszenario8

## Prüfszenario9: Notwendige Schaltungen

| Prüffall | Ergebnis entspricht der Beschreibung |
| --- | --- |
| Prüffall 9.1: Notwendige Schaltung – Ausfall einer Anzeige | Ja Nein |
| Prüffall 9.2: Notwendige Schaltung – Deaktivierung Automatikprogramm | Ja Nein |

Tabelle 3-11: Prüfprotokoll Prüfszenario9

## Prüfszenario10: Vorgabe externer Schaltanforderungen

| Prüffall | Ergebnis entspricht der Beschreibung |
| --- | --- |
| Prüffall 10.1: Externe Schaltvorgabe | Ja Nein |

Tabelle 3-12: Prüfprotokoll Prüfszenario10